ANEXO DE PRODUCTO

TRIVIA GO

Manual de desarrollo, evolución y seguimiento de crecimiento

Documento autónomo preparado para integrarse como anexo del plan general de Andanzas GO

| Proyecto marco | Andanzas Centro Cultural |
| --- | --- |
| Producto | Andanzas GO |
| Recurso | TRIVIA GO |
| Versión del documento | 1.0 · Julio de 2026 |

# Control del documento

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Propósito | Orientar el desarrollo, evolución, operación y evaluación de TRIVIA GO dentro de Andanzas GO. |
| Alcance | Producto de juego, experiencia, economía, analítica, contenido, arquitectura, pruebas y gobierno. |
| Fuera de alcance | El plan integral de Andanzas GO y la operación general de Andanzas Centro Cultural. |
| Audiencia | Dirección de producto, desarrollo, diseño, contenidos, administración, alianzas y analítica. |
| Revisión | Trimestral o ante cambios relevantes de estrategia, economía, normativa o arquitectura. |

## Cómo utilizar este manual

Este documento cumple cuatro funciones: marco de decisiones, hoja de ruta, guía de ejecución y sistema de seguimiento. No reemplaza las especificaciones técnicas de cada entrega. Cada iniciativa que avance a desarrollo deberá contar con alcance, diseño, criterios de aceptación, instrumentación, pruebas y responsable.

Regla de actualización: Cuando una decisión de producto cambie, debe actualizarse primero este manual o registrarse una excepción temporal con fecha, responsable y criterio de revisión.

## Índice

Presentación integral y estado del juego

Identidad, propósito y relación con Andanzas GO

Principios rectores de producto y desarrollo

Modelo de experiencia y modos de juego

Progresión, colección y retorno

Economía y consola de gobierno

Contenido, ciudades y operación editorial

Arquitectura y calidad

Analítica y seguimiento del crecimiento

Roadmap por fases y puertas de decisión

Operación, riesgos y plantillas de seguimiento

# Presentación integral y estado del juego

Descripción breve: TRIVIA GO es el juego de conocimiento de Andanzas GO. Convierte contenidos culturales, territoriales y sociales en partidas individuales y compartidas que permiten aprender, demostrar lo que se sabe, explorar categorías y regresar con constancia.

## Qué es y qué no es

TRIVIA GO forma parte de Andanzas GO, aplicación de Andanzas Centro Cultural. No es una aplicación independiente ni representa por sí sola todos los servicios de Andanzas GO. Comparte con la app identidad de usuario, perfil, economía, contenidos, pasaporte y relación con ciudades, pero conserva reglas y experiencias propias de juego.

## Objetivo general

Objetivo: Fortalecer el conocimiento cultural y la relación recurrente con Andanzas GO mediante una experiencia lúdica donde saber y aprender sean los principales determinantes del progreso y del resultado.

## Objetivos específicos

Reconocer el conocimiento del usuario mediante preguntas, retos y resultados comprensibles.

Convertir errores y aciertos en oportunidades de aprendizaje cultural.

Estimular el retorno mediante progreso visible, variedad, relaciones sociales y contenido renovado.

Conectar el juego con ciudades, rutas, lugares y experiencias del ecosistema Andanzas GO.

Crear una base sostenible para temporadas, alianzas, beneficios e impacto cultural futuro.

## Públicos y situaciones de uso

| Público | Necesidad principal | Experiencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Persona curiosa | Aprender y descubrir. | Historia, Pregunta del día y explicaciones. |
| Jugador habitual | Mejorar y progresar. | Maestría, metas, recorridos y temporadas. |
| Amigos o comunidad | Compartir y competir. | Duelos y Batalla asincrónica. |
| Explorador territorial | Conocer una ciudad. | Circuito, retos y pasaporte. |
| Institución o aliado | Activar contenido cultural. | Campañas, categorías y experiencias patrocinadas. |

## Propuesta de valor

A diferencia de una trivia aislada, TRIVIA GO combina conocimiento, aprendizaje, territorio, progresión y relación social dentro de una aplicación cultural más amplia. Su promesa no es solo acertar preguntas: es descubrir, dominar temas, conectar contenidos con lugares y construir una trayectoria personal en Andanzas GO.

## Estado actual documentado

Nota de alcance: Este estado corresponde a la información documentada en la conversación y el plan de julio de 2026. Debe confirmarse mediante auditoría del repositorio y la base activa antes de convertirlo en inventario técnico definitivo.

### Experiencias disponibles o ya encaminadas

| Componente | Estado documentado | Qué permite |
| --- | --- | --- |
| Trivia por niveles | Disponible | Partidas cortas con dificultad ascendente y composición adaptativa. |
| Modo Leyenda | Disponible; evolucionará a Historia | Recorrido individual continuo con vidas. |
| Contrarreloj | Disponible | Serie de preguntas con límite global de tiempo y reglas especiales. |
| Reto a un amigo | Disponible con fallas | Duelo asincrónico mediante invitación o enlace. |
| Rutas / Misión | En desarrollo | Briefing, navegación, paradas, GPS, trivia y recompensas. |
| Pregunta del día | Andamiaje documentado | Tipo previsto, aún sin experiencia completa. |
| Selección de tema/campaña | Soporte parcial | Capacidad del motor que aún debe exponerse y verificarse en interfaz. |

### Sistemas disponibles que puede reutilizar

Autenticación, perfil y relación con la cuenta de Andanzas GO.

Economía con Puntos Andanzas, monedas, gemas, XP, niveles y vidas.

Registro de transacciones e idempotencia económica según el plan documentado.

Pasaporte, estampas, insignias y progreso por categorías o temas.

Contenido cultural, preguntas, reportes y controles editoriales.

Rutas, geolocalización y contexto territorial.

Parámetro de ciudad en distintas entidades, aunque la experiencia actual esté concentrada en Cali.

Catálogo inicial de tienda y banderas de funciones.

### Problemas y ausencias conocidas

El duelo asincrónico presenta reglas rotas, experiencia asimétrica y problemas de contador.

No existe todavía una única fuente autoritativa plenamente confirmada para el estado del duelo.

Historia requiere desacoplarse del contenido exclusivamente caleño.

Pregunta del día carece de ciclo editorial y reglas completas.

No existen aún Batalla grupal, energía competitiva, mazos ni colección estratégica.

El tiempo real requeriría infraestructura y suficiente concurrencia.

La expansión a múltiples ciudades necesita contenido, operación y verificación, no solo columnas de base de datos.

Hace falta una consola de observación y gobierno de la economía.

## Inventario de recursos del juego

| Recurso | Situación | Función presente o prevista |
| --- | --- | --- |
| XP | Actual | Progreso global y nivel de perfil. |
| Puntos Andanzas | Actual | Reconocimiento transversal y futuros beneficios del ecosistema. |
| Monedas | Actual | Compra de vidas, consumibles permitidos y personalización. |
| Gemas | Actual | Recurso escaso para opciones premium no competitivas. |
| Vidas | Actual | Oportunidades de juego en Historia y recarga temporal. |
| Energía | Futura | Recurso efímero para decisiones tácticas en Duelos y Batalla. |
| Pistas | Futuro cercano | Apoyo en modos individuales, con efecto en puntuación cuando corresponda. |
| Cambiar/eliminar pregunta | Futuro cercano | Reducción de frustración bajo reglas transparentes. |
| Escudos, trampas y protección de racha | Experimental | Opciones tácticas sujetas a balance y contrajuego. |

## Sistema iconográfico existente

La app utiliza Lucide como familia de íconos. Las asociaciones económicas siguientes ya están definidas en la interfaz de Perfil y deben conservarse en TRIVIA GO, el manual y la futura consola administrativa.

### Recursos económicos

| Icono | Elemento | Representa | Uso documental |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Puntos Andanzas | Puntaje principal como explorador. | Destellos verdes. Mostrar siempre con el nombre “Puntos Andanzas” cuando pueda confundirse con puntuación de partida. |
|  | Monedas | Recompensa de uso frecuente. | Monedas amarillas. Asociar con canjes internos, vidas o ayudas permitidas. |
|  | Gemas | Recurso poco frecuente y de mayor valor. | Gema cian. Reservar para beneficios especiales no competitivos. |
|  | Vidas | Oportunidades de continuar en modos con riesgo. | Corazón rojo lleno. En juego debe acompañarse de cantidad o etiqueta. |

### Símbolos funcionales del juego

| Icono | Elemento | Representa | Uso documental |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Trofeo | Victoria, logro o clasificación. | No confundir con moneda ni Puntos Andanzas. |
|  | Llama | Racha, intensidad o continuidad. | Usar con contador y texto; no convertir la racha en castigo. |
|  | Reloj | Tiempo disponible o duración. | Mostrar valor numérico y estado accesible. |
|  | Objetivo | Meta, precisión o dominio. | Puede identificar metas de partida o progreso hacia dominio. |
|  | Espadas | Duelo competitivo. | Reservar para enfrentamiento; acompañar con “Duelo”. |
|  | Mapa | Circuito o exploración territorial. | Diferenciar del pin de presencia puntual. |
|  | Pin | Ubicación o presencia verificada. | Usar únicamente cuando la ubicación sea relevante y explicada. |
|  | Calendario | Pregunta del día o evento fechado. | Acompañar con fecha o vigencia. |
|  | Candado | Contenido o función bloqueada. | Indicar también la condición concreta de desbloqueo. |

### Reglas de consistencia visual

El icono nunca será la única forma de comunicar un recurso, estado o acción.

Nombre, color y significado deben mantenerse estables en Perfil, Juegos, resultados, tienda y Administración.

El color no puede ser la única señal; se añadirá texto, cifra o estado accesible.

El corazón tiene otros usos en Andanzas GO —como favoritos o apoyo—; dentro de economía y partida, el corazón rojo lleno acompañado de cantidad significa Vidas.

Puntos Andanzas y puntuación de una partida deben usar nombres y contextos distintos.

Las animaciones actuales son ornamentales y deben respetar la preferencia de movimiento reducido.

Elemento futuro: Energía todavía no tiene un símbolo aprobado en la app. El manual no le asigna por ahora el rayo u otro icono; esa decisión deberá incorporarse al sistema visual cuando el prototipo competitivo sea validado.

### Fuente y mantenimiento

Fuente visual: componentes actuales de Andanzas GO basados en Lucide React. Los colores aquí reproducidos corresponden a las asociaciones documentadas en Perfil: emerald-500, yellow-500, cyan-500 y red-500. Si la aplicación cambia, esta sección deberá actualizarse junto con el código.

## Qué tendrá TRIVIA GO

La visión futura se organiza por capacidades y depende de las puertas de decisión del roadmap. No todas las funciones proyectadas constituyen compromisos inmediatos.

| Horizonte | Capacidades previstas |
| --- | --- |
| Consolidación | Historia renovada, Duelos async estables, temas visibles y Pregunta del día. |
| Retorno | Metas flexibles, maestría, recorridos, temporadas y recompensas no aleatorias. |
| Competitivo | Energía in-match, barra de dominio y tácticas equilibradas. |
| Social | Batalla de grupo asincrónica y, si existe masa crítica, eventos en tiempo real. |
| Territorial | Circuitos por ciudad, selector manual, presencia verificada y rango cosmopolita. |
| Colección | Identidad, pasaporte, cosméticos y opciones horizontales sin pay-to-win. |
| Operación | Consola económica, alertas, analítica, auditoría y configuración versionada. |
| Impacto futuro | Bolsa cultural y experiencias de aporte respaldadas por alianzas verificables. |

## Experiencia objetivo

El usuario entra a Andanzas GO, encuentra TRIVIA GO, elige una experiencia acorde con su intención y recibe reglas claras. Responde, aprende, obtiene un resultado verificable y avanza en su perfil. Al regresar descubre una meta alcanzable, un reto social, contenido nuevo o un avance territorial. Las recompensas refuerzan esa relación sin sustituir el valor del conocimiento.

## Resumen de evolución

| Hoy | Transición | Visión |
| --- | --- | --- |
| Modos individuales y duelo async con bases construidas. | Estabilidad, hábitos, analítica y gobierno económico. | Juego cultural social, territorial y sostenible. |
| Economía y progreso existentes pero con observación limitada. | Ledger consolidado y consola administrativa. | Decisiones económicas basadas en evidencia. |
| Cali concentra runtime y contenido. | Separación de ciudad seleccionada y presencia. | Circuitos mantenibles en varias ciudades. |

# 1. Identidad, propósito y relación con Andanzas GO

## 1.1 Jerarquía de producto y marca

Andanzas Centro Cultural es la organización y proyecto marco. Andanzas GO es una aplicación y uno de sus recursos digitales. TRIVIA GO es un juego integrado en Andanzas GO y constituye uno de los recursos de la aplicación, no su totalidad.

| Nivel | Función | Implicación |
| --- | --- | --- |
| Andanzas Centro Cultural | Organización y propósito cultural. | Define misión, principios, alianzas e impacto. |
| Andanzas GO | Aplicación y ecosistema de experiencias. | Administra identidad, perfil, economía transversal, contenidos y relación con usuarios. |
| TRIVIA GO | Juego de conocimiento dentro de la app. | Consume capacidades compartidas y desarrolla reglas propias de juego. |

## 1.2 Propósito de TRIVIA GO

Propósito: Convertir el conocimiento cultural en una experiencia recurrente, estimulante y social que premie principalmente lo que el usuario sabe y aprende, al tiempo que fortalece su vínculo con Andanzas GO.

El retorno debe surgir de la curiosidad, el progreso visible, la relación social, la renovación del contenido y las metas alcanzables. La economía y las recompensas acompañan esta experiencia; no deben reemplazarla.

## 1.3 Límites de propiedad

La autenticación, el perfil, los saldos y la administración de usuarios pertenecen a Andanzas GO.

Las reglas de partida, modos, matchmaking, dominio, puntuación y balance pertenecen a TRIVIA GO.

Los contenidos culturales pueden ser compartidos, pero su uso como pregunta requiere control editorial y versionado.

Toda capacidad transversal debe diseñarse para evitar que el juego condicione innecesariamente el resto de la app.

## 1.4 Norte de producto

| Prioridad | Decisión |
| --- | --- |
| 1. Conocimiento | La calidad de las respuestas determina principalmente el resultado. |
| 2. Aprendizaje | Cada sesión debe ofrecer contexto, descubrimiento o mejora reconocible. |
| 3. Retorno saludable | La progresión invita a volver sin castigar de forma desproporcionada una ausencia. |
| 4. Identidad cultural | La experiencia refuerza la misión y el tono de Andanzas Centro Cultural. |
| 5. Sostenibilidad | La economía, alianzas y monetización respetan la equidad y la confianza. |

# 2. Principios rectores de producto y desarrollo

Conocimiento primero. Ninguna compra, rareza o antigüedad debe compensar de manera determinante una respuesta incorrecta.

Progresión horizontal. La colección amplía opciones, identidad, dificultad y expresión; evita aumentar poder bruto sin contrapeso.

Reglas versionadas. Cada partida conserva el ruleset con el que fue creada, aunque cambie la temporada.

Economía trazable. Todo movimiento usa un ledger idempotente, una causa y un responsable verificable.

Async antes que sync. Los modos asincrónicos se estabilizan y miden antes de asumir el costo de tiempo real.

Ciudad como dimensión. La ciudad actual, la ciudad elegida y la presencia verificada son conceptos distintos.

Privacidad por diseño. La ubicación, el comportamiento y el impacto social usan el mínimo dato necesario.

Accesibilidad y claridad. Las reglas y recompensas deben comprenderse antes de jugar o gastar.

Experimentación reversible. Las novedades se despliegan gradualmente, con métricas, límites y reversión.

Sin azar pagado. No se comercializan recompensas aleatorias con dinero real.

## 2.1 Criterio para aprobar una función

Resuelve un problema de usuario o una necesidad operacional identificada.

No contradice la prioridad del conocimiento ni la jerarquía de producto.

Tiene alcance, exclusiones, responsable y dependencia explícitos.

Incluye eventos analíticos y una métrica de éxito.

Define riesgos, abuso posible, Plan B y mecanismo de reversión.

Cuenta con criterios de aceptación y pruebas proporcionales al riesgo.

## 2.2 Política de ayudas

En modos individuales, las ayudas pueden apoyar el aprendizaje o reducir frustración.

En modos competitivos clasificados, una ayuda no debe producir una respuesta correcta automática.

Si una ayuda altera sustancialmente la dificultad, la puntuación o clasificación debe reflejarlo.

Las ayudas ofensivas o defensivas deben tener costos y contrajuego comprensibles.

# 3. Modelo de experiencia y modos de juego

## 3.1 Capas de la experiencia

| Capa | Qué decide | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| Partida | Resultado inmediato y aprendizaje. | Exactitud, dificultad, tiempo, reglas, dominio. |
| Sesión | Continuidad de juego. | Vidas en Historia, retos pendientes, recompensas. |
| Progresión | Razones para regresar. | Maestría, metas semanales, recorridos, temporadas. |
| Ecosistema | Relación con Andanzas GO. | Perfil, pasaporte, ciudades, beneficios y eventos. |

## 3.2 Set canónico de modos

| Modo | Propósito | Estado y orientación |
| --- | --- | --- |
| Historia | Exploración cultural general y progresión individual. | Evolucionar el modo existente; aquí se concentran las vidas. |
| Circuito | Conocimiento y exploración territorial. | Activación por ciudad seleccionada; GPS solo cuando la recompensa exija presencia. |
| Duelos | Competencia 1 contra 1 basada en conocimiento. | Estabilizar async; tiempo real condicionado a concurrencia. |
| Batalla | Competencia social de grupo. | Primera versión async con el mismo conjunto de preguntas. |
| Pregunta del día | Hábito cotidiano y conversación. | Diseñar ciclo editorial, zona horaria, rachas y correcciones. |
| Contrarreloj | Dominio bajo presión temporal. | Mantener y usar como laboratorio controlado de ayudas de tiempo. |

## 3.3 Duelos: fuente autoritativa

El duelo debe congelar al crearse la versión de reglas, el conjunto o semilla de preguntas y los parámetros de tiempo. Las respuestas se registran de forma idempotente y el resultado se deriva en servidor. El reloj del dispositivo nunca es la fuente final.

Decisión inicial: En async, cada participante dispone del mismo presupuesto de tiempo efectivo. No se simula una regeneración continua compartida si los jugadores no actúan simultáneamente.

## 3.4 Energía y dominio

La energía es un recurso efímero dentro de Duelos o Batalla. Regula cuándo puede ejecutarse una decisión táctica. Se reinicia en cada partida y no se compra como requisito de participación.

La respuesta correcta continúa siendo el principal aporte a la barra de dominio.

La dificultad puede aumentar el valor de una respuesta, con límites visibles.

La energía habilita elecciones tácticas equivalentes, no poder acumulativo ilimitado.

El primer prototipo se prueba sin rarezas, niveles ni monetización.

# 4. Progresión, colección y retorno

## 4.1 Modelo recomendado

Se recomienda una progresión horizontal escalonada. Primero se desarrolla maestría por categorías, pasaporte, hitos y expresión visual. Solo después de probar el competitivo se evalúan cartas o arquetipos con habilidades laterales y presupuesto de poder equivalente.

| Elemento | Premia | No debe hacer |
| --- | --- | --- |
| Maestría | Conocimiento sostenido y mejora. | Dar una victoria automática. |
| Pasaporte | Exploración de ciudades, rutas y contenidos. | Exigir presencia para todo el contenido. |
| Colección | Identidad, descubrimiento y variedad. | Vender superioridad competitiva. |
| Recorrido | Constancia y cumplimiento de hitos. | Depender de azar pagado. |
| Temporada | Renovación y metas compartidas. | Eliminar de golpe el progreso permanente. |

## 4.2 Retorno saludable

Pregunta del día con recompensa moderada y aprendizaje posterior.

Metas semanales flexibles que toleren días de ausencia.

Retos pendientes con amigos y recordatorios limitados.

Recorridos visibles con hitos no aleatorios.

Temporadas con ventana de gracia y soft reset.

Contenido nuevo, eventos culturales y descubrimiento territorial.

Protección o recuperación de racha sin convertirla en obligación.

## 4.3 Temporadas

La cadencia inicial recomendada combina una temporada mensual, un modificador semanal y fechas especiales. No se automatiza una plataforma completa antes de validar manualmente al menos dos ciclos.

| Componente | Regla inicial | Validación |
| --- | --- | --- |
| Temporada | 4 semanas, fecha de cierre explícita. | Participación, retorno y comprensión. |
| Modificador | Una regla a la vez en la primera etapa. | Balance, abandono y errores. |
| Cierre | Ventana de gracia y entrega idempotente. | Sin dobles premios ni pérdida de progreso. |
| Ranking | Soft reset; historial permanente. | Evitar ventaja inalcanzable de veteranos. |

## 4.4 Pregunta del día

Definir zona horaria principal y política para viajeros.

Establecer selección editorial, reserva y reemplazo ante errores.

Evitar repetición y controlar filtraciones o spoilers.

Distinguir participación, acierto, aprendizaje y racha.

Permitir compartir el resultado sin revelar la respuesta.

# 5. Economía y consola de gobierno

## 5.1 Función de cada recurso

| Recurso | Capa | Uso rector |
| --- | --- | --- |
| XP | Progresión global | Reconoce actividad y aprendizaje; eleva nivel de perfil. |
| Puntos Andanzas | Ecosistema | Habilitan beneficios definidos por Andanzas GO y alianzas. |
| Monedas | Economía interna | Compran consumibles permitidos, vidas o elementos de personalización. |
| Gemas | Recurso escaso | Acceso premium o cosmético; nunca conocimiento ni victoria. |
| Vidas | Entre sesiones | Oportunidades en Historia; recarga temporal y fuentes controladas. |
| Energía | Dentro de partida | Decisiones tácticas en competitivo; no persiste entre partidas. |

## 5.2 Reglas del ledger

Cada transacción registra recurso, cantidad, origen, destino, causa, fecha y clave idempotente.

El cliente solicita; el servidor valida y aplica.

Los ajustes administrativos nunca modifican directamente el saldo.

Las reglas económicas tienen versión y periodo de vigencia.

Se distingue recurso ganado, comprado, promocional, compensado y ajustado.

Los Puntos Andanzas se mantienen separados de monedas y gemas por su posible relación con beneficios reales.

## 5.3 Consola de economía y comportamiento

La consola será una capacidad administrativa de Andanzas GO con vistas específicas para TRIVIA GO. Su primera versión debe priorizar observación y auditoría; las operaciones de modificación requieren permisos separados.

| Área | Indicadores o funciones |
| --- | --- |
| Circulación | Totales, mediana, distribución, concentración y evolución por recurso. |
| Fuentes y destinos | Emisión, consumo, balance neto y recursos sin uso atractivo. |
| Comportamiento | Retorno, sesiones, uso de ayudas y conversión de recompensas. |
| Alertas | Duplicados, saldos anómalos, explotación, inflación y cambios abruptos. |
| Consulta | Historial de usuario y trazabilidad completa. |
| Operación | Ajuste con motivo, reversión segura, límites y auditoría de administrador. |

## 5.4 Gobierno y permisos

Analista: consulta indicadores agregados.

Soporte: consulta historial individual con datos mínimos.

Operador económico: ejecuta ajustes dentro de límites.

Administrador: configura reglas con doble validación en cambios críticos.

Auditor: consulta acciones administrativas sin capacidad de modificación.

## 5.5 Monetización

La monetización debe ser voluntaria, transparente y compatible con la misión cultural. Se priorizan cosméticos, patrocinios integrados, alianzas B2B y anuncios recompensados solicitados por el usuario. Los anuncios interruptivos y el azar pagado quedan excluidos.

# 6. Contenido, ciudades y operación editorial

## 6.1 Ciclo de vida de una pregunta

Creación con fuente, categoría, ciudad o alcance, dificultad y respuesta explicada.

Revisión editorial de exactitud, redacción, sesgo y vigencia.

Validación técnica de formato y compatibilidad.

Publicación versionada.

Monitoreo de desempeño, reportes y discriminación estadística.

Corrección, retiro o reemplazo sin alterar resultados históricos indebidamente.

## 6.2 Calidad del banco

Cobertura equilibrada por categoría, dificultad y territorio.

Fuentes confiables y fecha de revisión.

Explicación posterior que convierta el error en aprendizaje.

Detección de preguntas demasiado obvias, ambiguas o engañosas.

Política para contenido aportado por la comunidad antes de publicarlo.

## 6.3 Modelo territorial

| Concepto | Definición | Uso |
| --- | --- | --- |
| Ciudad actual | Ubicación inferida con permiso. | Sugerir contenidos cercanos. |
| Ciudad seleccionada | Territorio que el usuario desea explorar. | Activar Circuito y contenido. |
| Presencia verificada | Ubicación validada para un hito puntual. | Recompensas que requieren visita. |

Privacidad: El GPS no será requisito para aprender sobre otra ciudad. Solo se solicitará cuando la función necesite presencia física y se explicará el motivo.

## 6.4 Criterio para abrir una nueva ciudad

Volumen mínimo y calidad suficiente de preguntas y retos.

Responsable editorial identificado.

Pruebas de Circuito y selector manual.

Recompensas y activos revisados.

Analítica segmentada y plan de mantenimiento.

# 7. Arquitectura y calidad

## 7.1 Ruleset como configuración versionada

Un ruleset define modo, mecánica, modificadores, temporización, condición de victoria, elegibilidad de ayudas, política de recompensas y versión. No toda combinación será válida; el sistema debe aplicar un esquema de validación y una matriz de compatibilidad.

Las partidas iniciadas conservan su versión.

El cliente rechaza o degrada de forma segura reglas desconocidas.

Los cambios se habilitan por bandera y segmento.

La configuración no sustituye pruebas ni revisión de balance.

## 7.2 Estado autoritativo

Las recompensas, respuestas, tiempos competitivos y resultados se validan en servidor. El cliente conserva estado de presentación y tolera reconexión, pero no decide el resultado final.

## 7.3 Estrategia de pruebas

| Nivel | Cobertura mínima |
| --- | --- |
| Unidad | Puntuación, reglas, costos, recarga, compatibilidad y límites. |
| Integración | Partida, ledger, recompensas, contenido y perfiles. |
| Dos usuarios | Duelos completos en sesiones separadas, abandono y reconexión. |
| End-to-end | Inicio, juego, resultado, progreso y retorno al panel. |
| Migración | RLS, idempotencia, rollback y datos anteriores. |
| Accesibilidad | Teclado, foco, contraste, tiempos y lectores de pantalla. |

## 7.4 Criterios de entrega

Compilación y pruebas automatizadas sin errores.

Eventos analíticos verificados.

Sin dobles abonos o resultados divergentes.

Estados vacíos, error, abandono y reconexión diseñados.

Despliegue gradual y rollback documentado.

Validación con usuarios cuando la función modifica el núcleo de juego.

## 7.5 Deuda y seguridad

La deuda se registra con impacto, riesgo y fecha de revisión. Las vulnerabilidades relacionadas con saldos, permisos, recompensas o datos personales bloquean la entrega. Las mejoras cosméticas no deben ocultar fallas del estado de partida.

# 8. Analítica y seguimiento del crecimiento

## 8.1 Árbol de métricas

Métrica norte: Usuarios que regresan y completan experiencias de conocimiento de calidad, sin depender exclusivamente de incentivos económicos.

| Dimensión | Métricas |
| --- | --- |
| Retorno | D1, D7, D30; reactivación; frecuencia semanal. |
| Conocimiento | Exactitud ajustada por dificultad, mejora y categorías dominadas. |
| Participación | Partidas iniciadas/completadas, modos usados y sesiones. |
| Social | Retos creados, aceptados, completados y repetidos. |
| Contenido | Cobertura, reportes, repetición y preguntas retiradas. |
| Economía | Emisión, consumo, balance, concentración y anomalías. |
| Territorio | Circuitos iniciados/completados y ciudades exploradas. |

## 8.2 Eventos mínimos

game_mode_viewed, game_started, question_answered, game_abandoned y game_completed.

challenge_created, challenge_accepted, challenge_expired y challenge_completed.

daily_question_viewed, answered y shared.

reward_granted, resource_spent, offer_viewed y admin_adjustment.

circuit_selected, location_permission y presence_verified.

content_reported, question_replaced y ruleset_version_used.

## 8.3 Lectura responsable

Una mejora de retorno no se considera positiva si aumenta frustración, inequidad, gasto compulsivo o reportes. Los indicadores deben analizarse por cohortes, versión, modo, ciudad y nivel de experiencia.

## 8.4 Cadencia de seguimiento

| Cadencia | Revisión |
| --- | --- |
| Diaria | Errores, anomalías económicas, partidas bloqueadas y contenido crítico. |
| Semanal | Retorno, embudos, balance, modos y experimentos. |
| Mensual | Temporada, cohortes, economía y salud del banco. |
| Trimestral | Roadmap, modelo de colección, ciudades, alianzas y revisión de este manual. |

# 9. Roadmap por fases y puertas de decisión

Las fases representan dependencias, no fechas fijas. Una fase puede dividirse en entregas pequeñas. No se avanza por cumplimiento de calendario, sino por evidencia, estabilidad y capacidad operativa.

## Fase 0 · Verificación y línea base

Objetivo. Auditar arquitectura, esquema, duelo, economía y contenido reales; definir eventos y métricas.

Entrega. Mapa de sistemas, línea base, riesgos y backlog priorizado.

Plan B. Si el código contradice el plan, limitar el alcance a estabilización.

Puerta de decisión. Estado actual reproducible y métricas básicas disponibles.

## Fase 1 · Estabilidad del núcleo

Objetivo. Corregir Duelos async, unificar reglas y tiempos, mejorar errores y exponer selección soportada.

Entrega. Duelo autoritativo probado con dos usuarios.

Plan B. Reducir a comparación al cierre, sin reloj compartido.

Puerta de decisión. Sin divergencias, dobles resultados ni reglas ambiguas.

## Fase 2 · Hábito y aprendizaje

Objetivo. Construir Pregunta del día, metas semanales flexibles y explicación posterior.

Entrega. Primer ciclo de retorno instrumentado.

Plan B. Piloto manual sin rachas complejas.

Puerta de decisión. Mejora de retorno sin aumento relevante de abandono.

## Fase 3 · Prototipo competitivo

Objetivo. Probar energía, dominio y decisiones tácticas sin rareza, niveles o monetización.

Entrega. Prototipo aislado y sesiones de prueba.

Plan B. Duelo basado solo en exactitud, dificultad y tiempo.

Puerta de decisión. Comprensión, diversión y primacía del conocimiento verificadas.

## Fase 4 · Progresión y temporadas

Objetivo. Maestría, recorrido, colección horizontal y dos ciclos de temporada controlados.

Entrega. Sistema de progreso y reglas versionadas.

Plan B. Pasaporte y maestría sin cartas.

Puerta de decisión. Retorno sostenible y economía estable.

## Fase 5 · Circuito y expansión territorial

Objetivo. Separar ciudad actual, seleccionada y presencia; preparar segunda ciudad.

Entrega. Circuito reproducible y gobierno editorial territorial.

Plan B. Selector manual y lanzamiento limitado.

Puerta de decisión. Contenido y operación suficientes para mantener la ciudad.

## Fase 6 · Batalla async

Objetivo. Competencia de grupo con mismo conjunto y cierre comparable.

Entrega. Modo social grupal instrumentado.

Plan B. Grupos pequeños e invitación privada.

Puerta de decisión. Finalización, repetición y moderación aceptables.

## Fase 7 · Tiempo real condicionado

Objetivo. Matchmaking, presencia, reconexión y eventos en vivo.

Entrega. Piloto en ventanas de concurrencia.

Plan B. Mantener async como experiencia principal.

Puerta de decisión. Masa crítica, estabilidad y operación justifican el costo.

## 9.1 Línea futura: bolsa de impacto cultural

Horizonte estratégico: La bolsa forma parte del futuro de TRIVIA GO, pero no de las fases iniciales. Su implementación depende de madurez económica, jurídica, contable, operativa y de alianzas.

Definir patrocinador, tasa de conversión, límites y vigencia.

Distinguir puntos comprometidos, fondos aportados y beneficios entregados.

Comunicar cuánto conserva el usuario y qué produce realmente su participación.

Publicar evidencia agregada de impacto y proteger la dignidad de beneficiarios.

Pilotar en una campaña cerrada antes de una modalidad permanente.

# 10. Operación, riesgos y plantillas de seguimiento

## 10.1 Gobierno del roadmap

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Dirección de producto | Prioridad, alcance, métricas y decisiones de avance. |
| Desarrollo | Arquitectura, seguridad, pruebas, despliegue y deuda. |
| Diseño | Reglas comprensibles, accesibilidad y experiencia completa. |
| Contenido | Calidad, fuentes, cobertura, revisión y mantenimiento. |
| Economía/analítica | Ledger, instrumentación, balance y alertas. |
| Administración/alianzas | Beneficios, patrocinio, operación e impacto. |

## 10.2 Registro de iniciativa

| Campo | Contenido requerido |
| --- | --- |
| Problema | Qué necesidad se resolverá y para quién. |
| Hipótesis | Qué cambio observable se espera. |
| Alcance | Incluido, excluido y dependencias. |
| Métrica | Indicador principal, guardrails y línea base. |
| Diseño | Reglas, estados, accesibilidad y abuso posible. |
| Técnica | Datos, API, seguridad, migración y reversión. |
| Plan B | Alternativa y condición para adoptarla. |
| Cierre | Resultado, aprendizaje y decisión siguiente. |

## 10.3 Revisión de experimento

¿La función mejoró el comportamiento esperado?

¿El conocimiento siguió siendo el factor principal?

¿Hubo efectos adversos en abandono, equidad, economía o soporte?

¿El resultado se sostiene por cohortes y no solo en promedio?

¿Se mantiene, ajusta, revierte o amplía?

## 10.4 Registro de riesgos

| Riesgo | Señal temprana | Respuesta |
| --- | --- | --- |
| Pay-to-win | Gasto predice victoria más que exactitud. | Eliminar poder bruto y revisar ayudas. |
| Inflación | Saldos crecen más que el consumo. | Ajustar fuentes y crear usos legítimos. |
| Fatiga | Más retorno corto, más abandono posterior. | Reducir presión de rachas y notificaciones. |
| Contenido pobre | Reportes, repetición y baja discriminación. | Retirar, revisar y reforzar cobertura. |
| Fragmentación | Muchos modos con poca participación. | Rotar, consolidar o retirar modos. |
| Fraude | Patrones anómalos de recompensas. | Límites, revisión y validación de servidor. |

## 10.5 Definición de terminado

La experiencia funciona de extremo a extremo en los estados previstos.

La seguridad, permisos y economía fueron verificados.

Las métricas aparecen correctamente y tienen propietario.

El contenido y soporte operativo están listos.

Existe procedimiento de reversión.

La documentación técnica y este manual se actualizaron cuando corresponde.

## 10.6 Decisiones pendientes

Nombre definitivo del modo grupal.

Fórmula de puntuación y dominio competitivo.

Política final de ayudas en clasificación.

Modelo visual de colección horizontal.

Umbrales cuantitativos de cada puerta de decisión tras obtener línea base.

Condiciones institucionales para iniciar el diseño de la bolsa.

# Cierre

TRIVIA GO crecerá con mayor solidez si conserva una regla simple: el conocimiento decide, la progresión invita a volver y la economía acompaña sin dominar. Este manual convierte esa regla en criterios de producto, arquitectura, operación y seguimiento, y debe evolucionar junto con la evidencia obtenida en la aplicación.